Програма інформатизації

Донецької області на 2005-2007 роки

м. Донецьк

Зміст

1.	Загальні положення	3

1.1.	Нормативно-правова основа концепції програми інформатизації Донецької області	3

1.2.	Призначення концепції Програми та її мета	4

2.	Сучасний стан інформатизації Донецької області	5

3.	Головна мета, завдання та пріоритетні напрямки інформатизації Донецької області	8

3.1.	Головна мета інформатизації Донецької області	9

3.1.1.	Запровадження електронної інформаційної системи "Електронний Уряд"	10

3.1.2.	Інформатизація пріоритетних напрямків економічного та соціального розвитку	13

3.2.	Стратегічні напрямки розвитку інформатизації Донецької області	14

4.	Принципи формування і виконання Програми інформатизації області	21

5.	Заходи організаційного забезпечення реалізації Програми	23

6.	Завдання Програми інформатизації Донецької області та очікувані результати реалізації Програми	24

Завдання програми інформатизації Донецької області на 2005-2007 роки	28

Розділ 1. „Впровадження новітніх інформаційних телекомунікаційних технологій в усіх сферах суспільного життя”	28

Розділ 2. „Розвиток системи телекомунікацій та національної складової мережі Інтернет”	31

Розділ 3. „Впровадження інформаційно-аналітичних систем в регіоні”	33

7.	Паспорт регіональної програми та проекту інформатизації	42

- Загальні положення

Концепція інформатизації Донецької області створена на основі концепції Національної програми інформатизації.

Дана концепція передбачає аналіз стану інфраструктури інформатизації та пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку Донецької області, визначення головної мети, завдань, принципів формування й виконання програми, заходів організаційного забезпечення виконання програми, очікуваних результатів у сфері інформатизації та їх впливу на соціально-економічний розвиток регіону.

Програма інформатизації Донецької області (далі - Програма) складається з концепції, завдань на три роки, завдань (робіт) на наступний бюджетний рік, паспорта Програми, розробляється місцевим органом виконавчої влади; організація виконання здійснюється структурним підрозділом, визначеним місцевим органом виконавчої влади.

Нормативно-правова основа концепції програми інформатизації Донецької області

Програма інформатизації Донецької області є складовою частиною Національної програми інформатизації та розроблена у відповідності до

Законів України:

“Про Національну програму інформатизації”;

“Про Концепцію Національної програми інформатизації”;

"Про місцеві державні адміністрації";

"Про місцеве самоврядування в Україні";

"Про електронні документи та електронний документообіг";

"Про електронний цифровий підпис";

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

"Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2004 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування" від 27.03.2004 № 181-р

Постанов Кабінету Міністрів України:

"Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд"" від 24.02.2003 №208

"Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади" від 28.10.2004 № 1453

Призначення концепції Програми та її мета

Програма інформатизації Донецької області визначає стратегію комп’ютерно-телекомунікаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення розв’язання соціально-економічних, екологічних, науково-технічних, національно-культурних та інших проблем у сферах діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Головною метою інформатизації Донецької області є створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, організацій, громадських об’єднань на основі формування і використання інформаційних ресурсів і сучасних технологій.

- Сучасний стан інформатизації Донецької області

Інформація та інформаційні технології сьогодні є каталізаторами соціально-економічного розвитку суспільства. Ін7формація безпосередньо бере участь в управлінських та технологічних процесах, стає необхідним ресурсом та товаром. В епоху глобалізації розвиток держави визначається рівнем впровадження високих технологій у повсякденну діяльність та інтеграцією у світовий інформаційний простір. Можливість швидкого аналізу необхідної інформації та оперативне прийняття обґрунтованих рішень дає державі або регіону переваги щодо розв’язання поточних та стратегічних проблем.

На державному рівні важлива інформація є стратегічним ресурсом, а інформатизація прибутковою сферою діяльності, обсяги фінансових потоків якої у світі досягають обсягів нафтового бізнесу. Враховуючи, що діяльність у цій сфері екологічно безпечна, неенергоємна і сприяє загальному розвитку держави – визнання інформатизації пріоритетним напрямком діяльності доцільно, а державна підтримка обов’язкова.

В попередні роки, відповідно до рішення обласної ради від 06.09.2001 № 3/21-478 в Донецькій області виконувалась Програма інформатизації, що розрахована на 2001-2003 роки. Рішенням обласної ради від 30.01.2004 № 4\14-373 ця Програма була продовжена на 2004 рік. Організація виконання Програми здійснювалась згідно з діючим законодавством та передбаченими завданнями.

За Програмою проведено такі роботи:

розроблено для виконання Програми нормативно-правове забезпечення;

забезпечено робочі місця місцевих державних адміністрацій, міських рад комп’ютерною і периферійною технікою;

створена і діє система електронного зв’язку місцевих органів  виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, завдяки якій налагоджений обмін оперативною інформацією про ситуації в політичній, економічній, соціальній, екологічній та інших сферах. Облдержадміністрація, райдержадміністрації, виконкоми міських рад ведуть щоденний обмін інформацією зі службами Президента України, Кабінетом Міністрів України;

створена структурована кабельна система в адміністративному будинку, яка об’єднує відділи апарату та управління облдержадміністрації, обласної ради;

відділи апарату та управління облдержадміністрації, обласної ради, мають доступ до глобальної мережі Інтернет;

на базі внутрішньої локальної мережі адмінбудинку будується система електронного документообігу і внутрішньої електронної пошти в апараті облдержадміністрації та обласної ради. У 2004 році система електронного документообігу була впроваджена в апараті облдержадміністрації та обласної ради. Таким чином, автоматизовано роботу канцелярії, контролю виконання документів вищих органів влади, підготовка та здача звітів. Створено єдине централізоване сховище документів, ведеться аналітичний облік вхідних і вихідних документів, аналіз виконавської дисципліни. Передбачено шляхи інтеграції в систему документообігу управлінь облдержадміністрації, а також райдержадміністрацій і виконкомів міських рад.;

розроблено новий Веб-сайт обласної державної адміністрації http://www.donoda.gov.ua.

На території області за відомчими програмами впроваджуються та діють:

регіональний Реєстр суб’єктів підприємницької діяльності;

система персонального обліку Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області;

інформаційно-аналітична система служби зайнятості;

інформаційна система державної податкової адміністрації в Донецькій області;

автоматизована система обласного управління статистики;

інформаційна система державного управління екології та природних ресурсів в Донецькій області;

автоматизована система митної служби;

Інформаційна система УМВС України в Донецькій області;

інформаційна система обласної дирекції УДПЕЗ "Укртелеком";

інформаційна мережа гідрометеорологічної служби;

інформаційна система управління державного казначейства в Донецькій області;

автоматизована система банківських установ області;

інформаційні системи транспортних підприємств;

інформаційні системи навчальних та наукових закладів;

автоматизовані інформаційні системи окремих підприємств та установ області.

- Головна мета, завдання та пріоритетні напрямки інформатизації Донецької області

Головною метою Програми є забезпечення в області необхідного і достатнього інформування в усіх сферах діяльності, сприяння становленню державності, підвищення продуктивності суспільного виробництва продукції і послуг на основі широкомасштабного використання інформаційних технологій, зростання економічного потенціалу області, покращання соціально-економічних та екологічних умов життя людини.

Основний зміст робіт у 2005-2007 роках:

посилення контролю за дотриманням порядку планування та виконання робіт відповідно до діючого законодавства;

подальший розвиток системи інформаційно-аналітичного забезпечення обласної державної адміністрації та обласної ради;

створення елементів електронного уряду;

впровадження системи надійного захисту інформації;

розвиток телекомунікаційної системи та створення корпоративної мережі органів виконавчої влади області;

створення структурних підрозділів у місцевих державних адміністраціях та виконавчих органах місцевого самоврядування, облраді та райрадах  з питань інформатизації;

впровадження системи електронного документообігу та системи електронного підпису в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;

закріплення на державному рівні власників інформаційних ресурсів, їх прав та обов’язків;

покращання фінансування програм з питань інформатизації з можливістю зосередження на регіональному рівні фінансування всіх проектів інформатизації, що виконуються на території області.

Головна мета інформатизації Донецької області

Європейський вибір України ставить завдання поступової лібералізації сектору телекомунікацій та забезпечення ринкових умов для його розвитку. Одночасно потрібно забезпечити соціально сприятливі умови для надання інформаційно-комунікаційних послуг як універсального сервісу для всіх без винятку громадян України. Для вирішення цього завдання необхідно забезпечити завершення приватизаційних процесів у галузі телекомунікацій, визначити засади створення регулятивного органу в цій галузі згідно з вимогами європейського законодавства та впровадити ефективну регуляторну політику.

Одночасно зміст цього завдання полягає у збільшенні в Донецькій області кількості потенційних користувачів мережі Інтернет. Вирішення цього питання сприятиме тому, що значна кількість дорослого населення області отримає можливість скористатися всіма перевагами сучасних продуктів та послуг інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), буде більш активно залучена до процесу управління державою через послуги електронного уряду, забезпечить зростання економічного потенціалу за рахунок підвищення ефективності праці.

Для цього потрібно впровадження таких заходів як:

розбудова сучасної телекомунікаційної інфраструктури, доступної всім;

створення системи національних інформаційних ресурсів;

створення нормативно-правових засад для функціонування інформаційного суспільства;

впровадження наукових методів аналізу інформації в органах державної влади;

забезпечення доступу до Інтернету як універсальної послуги;

створення умов для розвитку інтелектуально насиченої економіки;

забезпечення повної комп’ютерної грамотності молодого покоління;

розвиток індустрії розробки програмного забезпечення;

розробка переліку послуг, що передбачається надавати в системі „Електронного уряду”.

Основними напрямками створення інформаційного суспільства вважаються інформатизація органів влади, інформатизація бізнес процесів і виробництва, інформатизація суспільного життя, населення та соціальної сфери.

    - Запровадження електронної інформаційної системи "Електронний Уряд"

Основними рисами „Електронного уряду” є:

- ефективність прийнятих рішень,

- оперативність реагування на події,

- прозорість діяльності,

- доступність.

Важливим напрямком діяльності „Електронного уряду” є –  надання органами виконавчої влади відповідних електронних послуг населенню, (реєстрація підприємств, ліцензування певних видів діяльності, подання декларацій про прибутки та ін.).

Оперативність діяльності досягається впровадженням системи збору інформації від усіх органів виконавчої влади за певним регламентом, впровадженням системи електронного документообігу та електронного підпису.

Прозорість та доступність влади й уряду досягається шляхом публічного обговорення виникаючих проблем та шляхів їх розв’язання, безпосередньою інтерактивною взаємодією влади, населення та бізнесу через їх Інтернет-представництва.

Роботи щодо прозорості влади виконуються відповідно до указів Президента України від 31.07.2000 № 928/2000 "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні", від 01.08.2002 № 683/2002 "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади", постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року №3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади", від 29 серпня 2002 року № 1302 "Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади".

Система „Електронного уряду” буде забезпечувати громадян України оперативною та неупередженою інформацією щодо діяльності влади всіх рівнів – від центральної до місцевої. Розвиток цієї системи має бути послідовним та неухильним, щоб забезпечити поступове наближення стандартів системи до стандартів найбільш розвинених в цьому питанні країн світу.

На своєму шляху розвитку система „Електронний уряд” має пройти від першого ступеня, який вже починає діяти системи інформування громадян, через другий ступінь – взаємодії громадян з владою у процесі спільної розробки і впровадження державної політики до найбільш складної стадії – стадії обслуговування громадян засобами Інтернету (надання довідок, реєстрація цивільно-правових актів, прийняття податкових декларацій та ін.).

Розвиток системи електронного уряду має відбуватись паралельно із забезпеченням суспільства засобами ІКТ та підвищенням обізнаності громадян щодо можливостей ІКТ.

Перелік заходів, які мають бути здійснені для цього:

- забезпечення організаційних і технічних умов для приймання та обробки звернень громадян через Веб-сайт облдержадміністрації в електронному вигляді;

- забезпечення створення матеріально-технічної бази та нормативно правових засад щодо надання громадянам та юридичним особам інформаційних послуг загального призначення (статистичних та архівних довідок та ін.);

- впровадження електронних форм заяв та звернень управліннями облдержадміністрації, які проводять ліцензування, що в свою чергу забезпечить можливість приймання заяв та надання зразків документів на ліцензування, ознайомлення зі станом особових рахунків з платежів за енергоносії та житлово-комунальні послуги;

- організація встановлення Інтернет-кіосків, що в свою чергу забезпечить доступ громадян до інформаційної системи «Електронний Уряд» в державних та освітніх установах, бібліотеках, інших громадських приміщеннях;

- впровадження електронного підпису для надання громадянам та юридичним особам інформаційних та інших послуг, які потребують ідентифікації суб’єктів правових відносин і забезпечення цілісності та достовірності інформації (з використанням електронного цифрового підпису).

    - Інформатизація пріоритетних напрямків економічного та соціального розвитку

Інформатизація суспільного життя досягається широким впровадженням інформаційних технологій в освіту, охорону здоров’я, побутову сферу та ін. Вирішення цих питань потребує створення системи доступу населення до інформаційних ресурсів органів влади.

З поступовим розвитком економіки України все більш актуальним стає питання про забезпечення громадян держави можливістю безперервної освіти з метою підвищення кваліфікації. З одного боку, швидка зміна обчислювальних платформ та технологій призводить до необхідності постійно підвищувати свій професійний рівень, особливо тим, хто задіяний у відповідних сферах діяльності. З іншого боку, поява нових технологій у сфері ІКТ, „дружні" до кінцевого користувача рішення, сприяють швидкому поширенню використання сучасного програмного забезпечення і через це можливість відносно швидкого і ефективного впровадження нових автоматизованих систем управління підприємством, систем управління кадрами, систем управління якістю продукції та інших подібних систем у господарюванні. Все це сприяє підвищенню продуктивності праці і позитивно впливає на зростання конкурентоспроможної продукції та товарів Донеччини. Для цього необхідно впровадження таких заходів як:

створення загальнодержавної мережі курсів дистанційної освіти для підвищення кваліфікації та здобуття вищої освіти;

забезпечення можливості для тимчасово безробітних, малозабезпечених безкоштовно проходити навчання на курсах, у тому числі з питань використання ІКТ.

В ході розвитку економіки, побудованої на знаннях, ІКТ сприятимуть забезпеченню появі нових видів послуг для громадян внаслідок більш гнучкого, порівняно з традиційним, механізму отримання інформації. Забезпечення всіх, без винятку, громадян послугами ІКТ, як універсальними – є головною передумовою розбудови інформаційного суспільства. На цьому шляху підвищення ефективності функціонування економіки ґрунтуватиметься на обробці знань щодо її стану, а саме, вивчення демографічних процесів, прогнозування макро- та мікроекономічних показників, аналіз впливу різних чинників на стан ринків товарів та послуг тощо.

Стратегічні напрямки розвитку інформатизації Донецької області

Завдання формування інформаційної інфраструктури Донецької області передбачають розвиток телекомунікаційного середовища і ліній зв’язку з високою пропускною здатністю, створення регіональної системи баз даних і знань, обласної інформаційно-телекомунікаційної мережі з інтеграцією інформаційних ресурсів.

Повинна бути побудована регіональна інформаційно-телекомунікаційна система, яка об’єднає високошвидкісні та звичайні канали зв’язку, розподільні та локальні мережі різного рівня і призначення, дасть змогу реалізувати широкий спектр інформаційних технологій та забезпечить оперативну і надійну взаємодію всіх рівнів управління при розв’язанні завдань стратегічного державного, міжгалузевого та регіонального рівнів, а також надасть на ринкових умовах широкий спектр інформаційних послуг населенню, державним та комерційним організаціям, зарубіжним користувачам.

Основною метою формування інформаційної інфраструктури є розроблення цілісної взаємопов’язаної системи у складі: телекомунікаційної мережі, інформаційних ресурсів та інструментальних засобів для розв’язання завдань інформаційно-аналітичного забезпечення регіонального управління.

До основних напрямків стратегічного розвитку інформатизації можна віднести:

створення єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи державного управління області з програмним забезпеченням для аналізу поточного економічного становища в області та прогнозу тенденцій соціально-економічного розвитку з інтеграцією інформаційних ресурсів;

застосування складних макроекономічних моделей для аналізу існуючої економічної ситуації, пошук причин явищ, які спостерігаються на макрорівні, моделювання оцінки економічної безпеки регіону та наслідків запропонованих заходів з соціально-економічного розвитку;

інформаційно-аналітична підтримка діяльності різних галузей економіки;

створення єдиного регіонального телекомунікаційного середовища на основі каналів зв'язку з високою пропускною здатністю;

розвиток технічного та програмного забезпечення інформатизації (комп’ютеризацію робочих місць державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування; впровадження нових інструментальних засобів: комп’ютерів та периферії);

впровадження нових інформаційних технологій;

створення системи інформаційної безпеки: проведення заходів щодо виявлення та усунення каналів несанкціонованого витоку інформації, організації контрольного доступу персоналу до конфіденційної інформації; застосування та впровадження системи технічних та програмних засобів захисту інформації в автоматизованих системах.

Завданнями формування інформаційної інфраструктури повинно стати:

розвиток технічного та загального програмного забезпечення регіональної інформатизації;

впровадження ліцензійного програмного забезпечення;

розвиток системи інформаційного сервісу у галузі інформатизації;

впровадження технологій Internet/Intranet;

впровадження технології доступу до ресурсів Internet;

забезпечення розвитку національного сегмента мережі Інтернет;

впровадження технологій локальної роботи з документами;

впровадження технологій загального інформаційного обміну в загальнообласній комп’ютерно-телекомунікаційній системі;

впровадження технологій створення та ведення великих баз даних в середовищі розподілених систем управління базами даних;

впровадження інформаційних технологій (систем) щодо надзвичайних ситуацій;

впровадження геоінформаційних технологій;

впровадження єдиної системи документообігу в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області;

впровадження системи електронного підпису в органах виконавчої влади області та місцевого самоврядування;

створення єдиної регіональної системи інформаційно-аналітичного забезпечення з можливістю інтеграції інформаційних ресурсів;

створення регіональної системи інформаційних ресурсів;

створення Веб-порталу органів влади Донецької області.

Розвиток технічного та загального програмного забезпечення інформатизації області передбачає оснащення органів влади комп’ютерами заданого класу та необхідною периферією.

Впровадження ліцензійного програмного забезпечення в обласній та районних державних адміністраціях, обласній раді та районних радах згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.05.2002 N 247-p „Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням" передбачає придбання ліцензійних та легалізацію наявних програмних продуктів, що використовуються в обласній та районних державних адміністраціях.

Розвиток системи інформаційного сервісу у галузі інформатизації передбачає створення інфраструктури сервісу засобів інформатики для обслуговування, зокрема, місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (встановлення, ремонт, модернізація комп’ютерної та мережевої техніки, підтримка ліцензійних та спеціалізованих програмних продуктів) тощо.

Впровадження технологій Internet/Intranet передбачає створення реальних умов для практичної роботи користувачів (зокрема, персоналу місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування) у мережевому режимі в корпоративних системах сумісної праці за рахунок встановлення та освоєння засобів, що реалізують нові інформаційні технології обміну даними на основі: протоколів TCP/IP; протоколу Х.25; Frame Relay; АТМ, IPv6 тощо.

Впровадження технології доступу до ресурсів Internet передбачає реалізацію умов для практичної роботи користувачів (зокрема, персоналу місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування) з ресурсами всесвітніх відкритих мереж Internet: WWW –  гіпертекстовий доступ; E-Мail –  електронна пошта; USENET – телеконференції; FTP –  протокол передачі файлів; TELNET –  протокол віддаленого доступу тощо.

Забезпечення розвитку національного сегмента мережі Інтернет згідно з Указом Президента України від 31.07.2000 № 928/2000 „Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" передбачає створення системи пунктів колективного доступу до мережі Інтернет, встановлення Інтернет-кіосків у громадських приміщеннях.

Впровадження технологій локальної роботи з документами передбачає реалізацію умов для практичної роботи користувачів (зокрема, персоналу облдержадміністрації) з новими інформаційними технологіями, що забезпечують різке скорочення термінів випуску документів та значне підвищення їх якості: сканування паперових документів; пошук та корекція помилок; автоматичний переклад (українська, російська, англійська та інші мови), створення електронних мультимедійних документів; індексація документів; оперативний пошук і відображення документів тощо, підготовка доповідей та презентацій, публікація.

Впровадження технологій створення та ведення великих баз даних в середовищі розподілених систем управління базами даних передбачає реалізацію умов для практичної колективної роботи користувачів органів управління з базами даних в середовищі розподілених систем управління базами даних (СУБД).

Впровадження інформаційних технологій (систем) щодо надзвичайних ситуацій (НС) передбачає практичну колективну роботу користувачів щодо узгодженого управління та координації дій у надзвичайних ситуаціях, раціонального використання ресурсів території, збереження та оздоровлення навколишнього природного середовища, залучення необхідних сил та засобів при проведенні робіт з ліквідації наслідків НС на обласному, міському, районному та об’єктовому рівнях.

Впровадження геоінформаційних технологій передбачає практичне використання цієї технології для вирішення задач: обліково-інвентаризаційного типу; просторового моделювання та аналізу; управління та прийняття рішень; візуалізації даних про територію області тощо.

Впровадження єдиної системи документообігу місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області передбачає практичну реалізацію автоматизованого документообігу в регіоні з регламентацією прав доступу до загальної об’єктової інформації; плануванням колективної роботи міжоб’єктового масштабу; можливістю колективної роботи над документами; організацію захисту інформації від несанкціонованого доступу для забезпечення прийому, реєстрації, розгляду, передачі, відправки, інформаційно-довідкової роботи, оперативного зберігання, контролю виконання, систематизації і класифікації, формування справ, складання описів та передачі в архів документів.

Впровадження системи електронного документообігу між органами виконавчої влади області та органами місцевого самоврядування передбачає створення інфраструктури системи електронного цифрового підпису та впровадження електронно-цифрового підпису в регіоні.

Створення єдиної регіональної системи інформаційно-аналітичного забезпечення з інтеграцією інформаційних ресурсів передбачає створення серверу (серверів) інформаційних ресурсів регіонального інформаційно-аналітичного центру (та інших регіональних органів) для забезпечення інформацією служб Президента України та центральних органів виконавчої влади, а також місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Створення регіональної системи інформаційних ресурсів передбачає розробку: загальної архітектури та окремих підсистем регіональної системи інформаційних ресурсів; регламенту інформаційної взаємодії органів виконавчої влади області, норм та правил функціонування регіональної системи інформаційних ресурсів; баз даних загального призначення (територія, населення, інфраструктура регіону).

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1302 „Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади" для забезпечення прав громадян на отримання у встановлені строки достовірної інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, для надання інформаційних та інших послуг громадянам та підприємствам планується створити Веб-портал органів влади Донецької області.

- Принципи формування і виконання Програми інформатизації області

Програма інформатизації формується як складова частина Національної програми інформатизації України, соціально-економічної політики розвитку регіону і держави в цілому та спрямовується на досягнення раціонального використання науково-технічного та промислового потенціалу, матеріально-технічних і фінансових ресурсів шляхом створення та використання сучасної інформаційної інфраструктури в інтересах вирішення комплексу поточних та перспективних завдань розвитку Донецької області.

Заходи з інформатизації області у 2005-2007 роках повинні забезпечити розбудову інформаційного середовища і, як наслідок, – підвищення ефективності вирішення завдань соціально-економічного розвитку регіону, а в кінцевому результаті, якості життя людей.

Особливо важливим напрямком підвищення ефективності робіт з інформатизації є координація заходів у цій сфері. Для прискорення процесу інформатизації області необхідна відповідна концентрація ресурсів, що можливо за умов державного регулювання процесів інформатизації на основі гнучкого поєднання принципів централізації і децентралізації, саморозвитку, самофінансування та самоокупності, державної підтримки через систему пільг, кредитів, прямого бюджетного фінансування, передбачення на інформатизацію окремої статті в обласному бюджеті. Бюджетні кошти повинні бути спрямовані, насамперед, на реалізацію загально важливих проектів інформатизації:

створення корпоративної інформаційно-телекомунікаційної мережі органів державної влади області;

розвиток та створення регіональних інформаційних ресурсів;

інформатизацію стратегічних напрямів соціально-економічного розвитку регіону, зміцнення державності.

Вищі пріоритети повинні надаватися інформаційній підтримці заходів з інформатизації сфери державного управління, стратегічних напрямів розвитку економіки, в першу чергу агропромислового та паливно-енергетичного комплексів, транспорту, зв’язку та соціальної сфери.

Реалізація Програми має здійснюватись з додержанням таких основних принципів і забезпечити:

узгодженість пріоритетів інформатизації з основними напрямами програм соціально-економічного розвитку області і України в цілому;

координацію розроблення і реалізації регіональної та державних, міжгалузевих, галузевих програм інформатизації щодо мети, етапів, ресурсів і об’єктів робіт;

випереджувальний розвиток нормативно-правової бази регулювання відносин учасників створення, розповсюдження і використання інформаційних продуктів і послуг;

етапність;

створення організаційних і фінансових основ для реалізації завдань інформатизації.

- Заходи організаційного забезпечення реалізації Програми

З метою координації робіт з інформатизації в облдержадміністрації утворена науково-технічна рада з питань інформатизації регіону, на яку покладено відбір завдань до регіональної програми інформатизації.

До складу науково-технічної ради входять:

Керівник регіональної програми інформатизації, голова Науково-технічної ради, перший заступник голови облдержадміністрації ( Дергунов С.Г.;

Заступник голови, керівник апарату облдержадміністрації, заступник голови ради ( Адамов Б.І.

Проректор Донецького державного технічного університету, науковий керівник програми, заступник голови ради (за згодою) ( Башков Є.О.

Заступник голови обласної ради, заступник голови ради (          Зац О.В.

Начальник головного управління економіки облдержадміністрації, заступник голови ради ( Машошин В.О.

Начальник відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення облдержадміністрації, секретар ради ( Плакіда О.В.

Члени ради.

Інвестиційна політика у сфері інформатизації передбачає використання таких джерел:

кошти державного та місцевого бюджетів (на визначені вище пріоритети); приватний капітал, у першу чергу фінансовий, що бере участь у процесі інформатизації на засадах приватизації;

інвестиції транснаціональних корпорацій, що працюють у сфері інформаційних ресурсів та телекомунікацій;

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 644 „Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації” кошти на інформатизацію області необхідно зосередити в межах окремого рядка обласного бюджету. Ці кошти спрямовуються на створення ядра інформатизації інтегрованої інформаційно-телекомунікаційної мережі, регіональної системи інформаційних ресурсів, інформатизацію сфери управління та соціальної сфери, чим забезпечується основа для розв’язання стратегічних завдань.

- Завдання Програми інформатизації Донецької області та очікувані результати реалізації Програми

Реалізація Програми інформатизації області буде вестися за двома основними напрямками:

впровадження новітніх інформаційних телекомунікаційних технологій в усіх сферах суспільного життя;

розвиток системи телекомунікацій та національної складової мережі Інтернет.

У ході впровадження новітніх інформаційних телекомунікаційних технологій в усіх сферах суспільного життя передбачаються наступні основні кроки:

створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

впровадження єдиної системи документообігу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області;

впровадження електронно-цифрового підпису в регіоні;

розробка та забезпечення експериментального впровадження систем електронної комерції із застосуванням електронного цифрового підпису;

створення системи електронних державних закупівель;

сприяння створенню вітчизняними виробниками конкурентоспроможного програмного забезпечення;

сприяння використанню програмного забезпечення з відкритим кодом;

впровадження локальної роботи з документами;

сприяння підвищенню комп’ютерної грамотності населення;

створення системи баз даних та репозитарію архівних документів в електронній формі;

впровадження геоінформаційних технологій.

В рамках розвитку системи телекомунікацій та національної складової мережі Інтернет передбачається виконати наступні завдання:

створення Веб-порталу органів державної влади Донецької області;

створення та розвиток Веб-сайтів державних органів влади;

створення Інтернет-приймалень та встановлення інфоматів в органах виконавчої влади;

побудова швидкісних каналів зв’язку для швидкої передачі даних та доступу до мережі Інтернет в області;

створення системи запобігання кіберзлочинам, захист інформації;

створення системи надання інформації про залізничні та авіаційні перевезення і здійснення на них замовлень через мережу Інтернет;

сприяння впровадженню дистанційної домашньої освіти для населення; поширенню таких форм працевлаштування населення як виконання робіт з використанням мережі Інтернет;

розробити і затвердити Концепцію переходу до використання Інтернет-протоколу Ipv6 в національній складовій мережі Інтернет та забезпечити впровадження цього протоколу.

Найважливішими наслідками інформатизації, які визначають успіх у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку, є побудова сучасної системи державного управління, розвиток телекомунікаційного середовища, створення потужних інформаційних ресурсів, розвиток пріоритетних напрямків економіки та соціальної сфери.

Реалізація завдань інформатизації на 2005-2007 роки забезпечить більш чітку керованість економіки за рахунок повної реалізації системи вертикальних і горизонтальних зв’язків при управлінні господарським комплексом області. В період реформування економіки особливо важливою стає необхідність в отриманні найбільш повної, достовірної інформації, оперативного аналізу ситуації і інформаційної підтримки прийняття виважених рішень на усіх рівнях.

Впровадження інформатизації державного управління Донецької області забезпечить більш ефективне функціонування місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за рахунок:

оптимізації інформаційних потоків та стандартів документів на регіональному рівні та між регіоном і центром;

оперативності та достовірності даних, необхідних для обґрунтування та прийняття рішень;

зниження втрат інформації, пов’язаних з існуючим рівнем обліку, контролю, планування та звітності;

скорочення часу підготовки документів;

застосування більш досконалих методів аналізу поточного стану життєдіяльності регіону;

вдосконалення звітності та документообігу;

застосування сучасних програмно-технічних засобів на кожному етапі обробки інформації;

визволення кваліфікованого персоналу від рутинних робіт по обліку та підготовці звітних документів.

Завдання Програми інформатизації Донецької області на 2005-2007 роки

Розділ 1. „Впровадження новітніх інформаційних телекомунікаційних технологій в усіх сферах суспільного життя”

| №п | Завдання | Основні етапи | Строки виконання * | Очікуваний результат | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування | Створення локальних інформаційно-аналітичних систем у відділах апарату облдержадміністрації | II-III квартал 2005 року | Система комплексних показників для підведення підсумків роботи щодо виконання програми соціально-економічного розвитку регіону | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення, управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |
|  |  | Створення локальних профільних інформаційно-аналітичних систем в управліннях облдержадміністрації | I-IV квартал 2006 року |  |  |
|  |  | Створення локальних інформаційно-аналітичних систем в підпорядкованих органах влади та органах місцевого самоврядування | IV квартал 2006 – III квартал 2007 років |  |  |
|  |  | Інтеграція локальних інформаційно-аналітичних систем до єдиної інформаційно-аналітичної системи органів виконавчої влади | IV квартал 2007 року |  |  |
| 2 | Впровадження єдиної системи документообігу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області | Впровадження системи електронного документообігу в апараті облдержадміністрації, райдержадміністраціях | II-III квартал 2005 року | Система електронного документообігу та діловодства, оперативного зберігання, систематизації і класифікації, формування справ, складання описів та передачі в архів документів | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення, управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |
|  |  | Впровадження системи електронного документообігу в управліннях облдержадміністрації | I-IV квартал 2006 року |  |  |
|  |  | Впровадження системи електронного документообігу в органах місцевого самоврядування | IV квартал 2006 – III квартал 2007 років |  |  |
|  |  | Повна інтеграція усіх органів влади до єдиної системи електронного документообігу | IV квартал 2007 року |  |  |

| 3 | Впровадження електронно-цифрового підпису в регіоні | Створення інфраструктури системи електронного цифрового підпису | II-II квартал 2005 року | Можливість підписувати документи електронним способом. | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення облдержадміністрації, Служба безпеки України в Донецькій області (за згдою) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Впровадження електронно-цифрового підпису в регіоні | IV квартал 2005 – III квартал 2006 років |  |  |
| 4 | Розробка та забезпечення експериментального впровадження систем електронної комерції із застосуванням електронного цифрового підпису | Створення нормативно-правової бази | IV квартал 2006 року | Розвиток інформаційних суспільних послуг та електронної комерції в регіоні | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення облдержадміністрації, Служба безпеки України в Донецькій області (за згодою), головне управління економіки облдержадміністрації |
|  |  | Впровадження електронної комерції | На протязі 2007 року |  |  |
| 5 | Створення системи електронних державних закупівель | Створення розділу державних закупівель Донецької області як складової Веб-порталу регіону | IV квартал 2005- II квартал 2006 років | Впровадження електронної системи торгів, за допомогою якої вирішується комплекс завдань, пов’язаних з тендерними операціями. Надання можливості проводити відкриті торги, торги з обмеженою участю, двоступеневі торги, процедуру запиту цінових котирувань в режимі On-line. | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення облдержадміністрації, Служба безпеки України в Донецькій області (за згодою), головне управління економіки облдержадміністрації |
|  |  | Інтеграція системи державних закупівель регіону до національної системи державних закупівель | II-III квартал 2006 року |  |  |

| 6 | Сприяння використанню програмного забезпечення з відкритим кодом | Розробка документів з впровадження програмного забезпечення з відкритим кодом у регіоні | Початок 2006 року | Безпека даних, поява нових робочих місць для українських програмістів, поліпшення програмного забезпечення, усування причин застосування нелегальних копій закритого комерційного програмного забезпечення | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення облдержадміністрації, головне управління освіти та науки облдержадміністрації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Впровадження програмного забезпечення з відкритим кодом в усіх державних установах області | I квартал 2006- IV квартал 2007 років |  |  |
| 7 | Впровадження локальної роботи з документами | Впровадження технологій сканування, пошуку інформації, перекладу, корекції помилок, тощо | II-IV квартал 2005 року | Нові інформаційні технології локальної роботи з документами | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення облдержадміністрації спільно з управліннями облдержадміністрації |
| 8 | Сприяння підвищенню комп’ютерної грамотності населення | Забезпечення оволодіння педагогічними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної форми власності знаннями і навичками з користування комп’ютерами та комп’ютерними програмами | II квартал 2005- IV квартал 2006 | Зріст застосування інформаційних технологій в різних сферах суспільного життя | Головне управління освіти та науки облдержадміністрації |
|  |  | Створення механізмів сертифікації рівня базових знань і навичок громадян з користування персональними комп’ютерами та комп’ютерними програмами | I квартал 2007 |  |  |
| 9 | Створення системи баз даних та репозитарію архівних документів в електронній формі | Створення локальних баз даних. Впровадження сучасних технологій роботи з базами даних. Інтеграція баз даних до єдиної системи баз даних Донецької області | I квартал 2005- IV квартал 2006 | Облік та зберігання текстів законодавчих актів, постанов Уряду, Указів Президента та інших нормативних документів, розпоряджень голови облдержадміністрації, забезпечення правовою інформацією підвідомчих установ та організацій, населення | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення облдержадміністрації, головне управління освіти та науки облдержадміністрації, державний архів області |
|  |  | Створення електронного репозитарію архівних документів | II квартал 2007 |  |  |
| 10 | Впровадження геоінформаційних технологій | Створення поширеної карти Донецької області та м. Донецька на Веб-порталі Донецької області | II-III квартал 2005 року | Електронні інформаційні карти області та великих міст області | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, обласне головне управління земельних ресурсів |
|  |  | Впровадження геоінформаційних технологій для вирішення різноманітних задач обліково-інвентаризаційного типу, просторового моделювання та аналізу, візуалізації даних | I-IV квартал 2006 року |  |  |

* Строки виконання можуть змінюватись в залежності від прийнятих законів, результатів виконання  заходів минулого року, пріоритетів, фінансування і т.ін.

Розділ 2. „Розвиток системи телекомунікацій та національної складової мережі Інтернет”

| №п | Завдання | Основні етапи | Строки виконання * | Очікуваний результат | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення Веб-порталу органів державної влади Донецької області | Розробка Веб-порталу, наповнення його електронними інформаційними ресурсами, базами даних та іншою інформацією, публікація порталу в мережі Інтернет | II-III квартал 2005 року | Інформаційно-довідкове обслуговування населення, підняття на новий рівень стосунків між населенням та органами влади, забезпечення ефективної взаємодії органів виконавчої влади між собою | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення облдержадміністрації спільно з управліннями облдержадміністрації |
|  |  | Інтеграція Веб-порталу Донецької області в єдиний Веб-портал органів виконавчої влади | III квартал 2005 року |  |  |
| 2 | Створення та розвиток Веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Створення Веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх інтеграція до сайту облдержадміністрації | II квартал 2005- IV квартал 2006 років | Інформування про діяльність облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення облдержадміністрації спільно з управліннями облдержадміністрації |
|  |  | Впровадження на Веб-сайтах каталогу інформаційних послуг | II-IV квартал 2005 року |  |  |
|  |  | Впровадження додаткових функцій сайту облдержадміністрації: підписка на новини, архів даних, створення зручної навігації по держсайтам, англомовна версія | II-III квартал 2005 року |  |  |
|  |  | Розподілене управління сайтом облдержадміністрації | II-IV квартал 2005 року |  |  |
| 3 | Створення Інтернет-приймалень та встановлення інфоматів в органах виконавчої влади | Встановлення та експлуатація інфоматів в Донецькій облдержадміністрації | II квартал 2005 року | Спрощення довідково-інформаційного обслуговування громадян, розширення кола питань, що розглядаються об’єктами управління, забезпечення ефективного зворотного зв’язку між громадянами та об’єктами управління | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення, управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |
|  |  | Встановлення інфоматів у підпорядкованих органах влади та їх інтеграція з інфоматами, що встановлені в облдержадміністрації | III квартал 2005- III квартал 2006 років |  |  |
|  |  | Інтеграція усіх інфоматів у Донецькій області до єдиної всеукраїнської мережі інфоматів | IV квартал 2006- III квартал 2007 років |  |  |

| 4 | Побудова швидкісних каналів зв’язку для швидкої передачі даних та доступу до мережі Інтернет в містах, районах області | Побудова швидкісних ліній передач даних між усіма органами влади | II квартал 2006- III квартал 2007 років | Швидкий обмін оперативною інформацією між органами влади. Задоволення інформаційних потреб населення | Головне управління промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку облдержадміністрації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Використання мереж кабельного телебачення для доступу до мережі Інтернет. Радіодоступ до мережі Інтернет | IV квартал 2005- III квартал 2007 років |  |  |
|  |  | Залучення вітчизняних провайдерів до сільської місцевості області | 2005-2007 роки |  |  |
| 5 | Створення системи запобігання кіберзлочинам, захист інформації | Впровадження новітніх апаратних засобів для захисту комп’ютерної мережі та інформації | II квартал 2005 року | Надійний захист від зовнішнього втручання в комп’ютерну мережу та захист інформації | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення облдержадміністрації, Служба безпеки України в Донецькій області (за згодою) |
|  |  | Застосування програмного забезпечення щодо захисту інформації | 2005-2007 роки |  |  |
| 6 | Створення системи надання інформації про залізничні та авіаційні перевезення і здійснення на них замовлень через мережу Інтернет | Впровадження системи надання інформації про залізничні та авіаційні перевезення | Початок 2006 року | Надання послуг та інформування населення про залізничні та авіаційні перевезення. Розвиток транспортної галузі | Головне управління промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку облдержадміністрації |
|  |  | Інтеграція цієї системи до Веб-порталу Донецької області | Кінець 2006 року |  |  |
| 7 | Сприяння впровадженню дистанційної домашньої освіти для населення; поширенню таких форм працевлаштування населення як виконання робіт з використанням мережі Інтернет | Створення центрів дистанційної освіти та забезпечення їх функціонування | На протязі 2006-2007 року | Доступ до світових систем дистанційного навчання, вибір наявних електронних навчальних посібників та підручників, виконання робіт з використанням мережі Інтернет | Головне управління освіти та науки облдержадміністрації, обласний центр зайнятості |
|  |  | Розробка та впровадження таких форм працевлаштування населення, як виконання робіт з використанням мережі Інтернет | II-III квартал 2007 року |  |  |

| 8 | Розробка та затвердження Концепції переходу до використання Інтернет-протоколу IPv6 в національній складовій мережі Інтернет та забезпечення впровадження цього протоколу | Експериментальне впровадження протоколу IPv6 в державних органах влади | I квартал 2006 року | Збільшення швидкості передачі даних, більш надійний захист інформації, що передається каналами зв’язку, більш широкі можливості для впровадження мережі Інтернет в регіоні | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення облдержадміністрації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Повний перехід до нового протоколу | 2007 рік |  |  |

* Строки виконання можуть змінюватись в залежності від прийнятих законів, результатів виконання  заходів минулого року, пріоритетів, фінансування і т.ін.

Розділ 3. „Впровадження інформаційно-аналітичних систем в регіоні”

| №п | Завдання | Очікуваний результат | Строки виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Інформаційно-аналітична система "Адміністративне управління" | Облік структурних підрозділів облдержадміністрації та підпорядкованих їм організацій, причетних безпосередньо до управління регіоном | 2005 рік | Організаційний відділ облдержадміністрації, спільно з управліннями облдержадміністрації |
|  |  | Облік і контроль виконання постанов, рішень та інших нормативно-правових актів | 2005 рік | Відділ контролю спільно з управліннями облдержадміністрації, відділом з загальних питань облради |
|  |  | Облік керівних кадрів, навчання, атестація, питання державної служби та нагород, облік резерву кадрів із поданням даних до єдиної загальнодержавної комп’ютерної системи "Кадри" | 2005 рік | Відділ кадрової роботи та з питань державної служби спільно з відділами, управліннями облдержадміністрації, відділом з загальних питань облради |
|  |  | Реєстр контрактів з керівниками державних підприємств та головами правлінь акціонерних товариств, контрольні пакети акцій яких належать державі із поданням даних до єдиної загальнодержавної комп’ютерної системи “Генеральний реєстр контрактів” | 2006 рік | Відділ кадрової роботи та з питань державної служби спільно з відділами, управліннями облдержадміністрації |
|  |  | Облік та аналіз звернень громадян, контроль за їх виконанням | 2005 рік | Відділ по роботі із зверненнями громадян спільно з управліннями облдержадміністрації, відділом з загальних питань облради |
|  |  | Діловодство, документообіг | 2005 рік | Загальний відділ спільно з управліннями облдержадміністрації, відділом з загальних питань облради |
|  |  | Автоматизація діяльності державного архіву | 2006 рік | Державний архів області |
|  |  | Програма інформатизації, контроль виконання заходів щодо інформатизації регіону, облік інформаційних ресурсів регіону | 2005 рік | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення спільно з управліннями облдержадміністрації |
|  |  | Надання інформаційно-аналітичних матеріалів до Адміністрації Президента України та до Кабінету Міністрів України | 2006-2007 роки | Управління з питань внутрішньої політики спільно з управліннями облдержадміністрації |
| 2 | Інформаційно-аналітична система "Законодавство підзаконні акти" | Облік та аналіз законодавчих актів, постанов Уряду, Указів Президента та інших нормативних документів | 2006 рік | Юридичний відділ облдержадміністрації |
|  |  | Облік та зберігання текстів розпоряджень голови облдержадміністрації, голови облради, доведення їх до підвідомчих установ та організацій | 2006 рік | Загальний відділ облдержадміністрації, відділ з загальних питань облради |
| 3 | Інформаційно-аналітична система "Облік та статистика" | Облік суб’єктів статистичної звітності; збирання та обробка статистичної звітності, подання звітності до Держкомстату та до керівництва регіону; надання інформаційних послуг фізичним та юридичним особам | 2006-2007 роки | Донецьке обласне управління статистики |
| 4 | Інформаційно-аналітична система "Економіка та соціально-економічний розвиток" | Формування та ведення програми соціально-економічного розвитку регіону | 2006-2007 роки | Головне управління економіки спільно з управліннями облдержадміністрації |
|  |  | Облік та аналіз реалізації іноземних інвестицій в регіон | 2006-2007 роки | Головне управління економіки спільно з управліннями облдержадміністрації |
|  |  | Облік закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. Створення системи державних закупівель, як складової веб-порталу області | 2006-2007 роки | Головне управління економіки облдержадміністрації |
| 5 | Інформаційно-аналітична система "Бюджет і фінанси" | Розробка обласного бюджету, аналіз та контроль його виконання | 2007 рік | Головне фінансове управління спільно з управліннями облдержадміністрації |
| 6 | Інформаційно-аналітична система “Вугільна промисловість” | Підсумки роботи вугільної галузі області, підготовка відповідних розділів програми соціально-економічного розвитку | 2007 рік | Управління вугільної промисловості облдержадміністрації |
|  |  | Реєстр вугледобувних, шахтобудівних, вуглепереробних підприємств | 2007 рік | Управління вугільної промисловості облдержадміністрації |
|  |  | Облік підприємств, що переробляють і використовують промислові відходи | 2007 рік | Управління вугільної промисловості облдержадміністрації |
|  |  | Планування та контроль над процесом інвестування у вугільну галузь | 2007 рік | Управління вугільної промисловості облдержадміністрації |
| 7 | Інформаційно-аналітична система "Промисловість, енергетика, транспорт і зв’язок” | Реєстр промислових підприємств. Облік підприємств, що видобувають та використовують природні ресурси регіону, переробляють і використовують промислові відходи | 2006-2007 роки | Головне управління промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку облдержадміністрації |
|  |  | Облік виробничих потужностей та їх завантаженості; Реєстр об’єктів промислового будівництва та введення нових потужностей | 2006-2007 роки | Головне управління промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку облдержадміністрації |
| 8 | Інформаційно-аналітична система "Сільське господарство, сільського сподар-ське виробництво, продовольство" | Облік земель сільськогосподарського призначення, облік потреб та контроль виконаних робіт щодо їх меліорації, рекультивації та ін. | 2006 рік | Головне управління сільського господарства та продовольства облдержадміністрації |
|  |  | Облік потреб та наявності сільськогосподарської техніки, паливно-мастильних матеріалів | 2006 рік | Головне управління сільського господарства та продовольства облдержадміністрації |
|  |  | Облік сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, реєстр сільськогосподарської продукції регіону, облік потреб та наявності сховищ сільськогосподарської продукції, переробка та використання відходів сільськогосподарського виробництва | 2006 рік | Головне управління сільського господарства та продовольства облдержадміністрації |
| 9 | Інформаційно-аналітична система "Майно регіону, приватизація” | Облік приватизованих об’єктів області та тих, які будуть приватизуватись, аналіз процесу їх приватизації | 2005-2006 роки | Регіональне відділення Фонду державного майна України в Донецькій області |
|  |  | Облік майна спільної власності, що знаходиться в управління обласної ради, аналіз його використання | 2005-2006 роки | Управління з питань майна комунальної власності облради |
| 10 | Інформаційно-аналітична система "Містобудування та архітектура" | Містобудівний кадастр населених пунктів та області в цілому геоінформаційна система (ГІС); Облік і вибір територій для вилучення та відводу земель для містобудівних потреб (ГІС) | 2006 рік | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації |
|  |  | Облік меж населених пунктів та об’єктів територіального поділу, аналіз оптимального їх розміщення та підготовка пропозицій з питань адміністративно-територіального устрою (ГІС); | 2006 рік | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації спільно з райдержадміністраціями, виконкомами міських рад |
|  |  | Створення та ведення регіонального сектору Державного реєстру пам’ятників архітектури та містобудування, аналіз їхнього стану, підготовка пропозицій по їх утриманню та реставрації (ГІС); | 2006 рік | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації |
|  |  | Моніторинг та контроль виконання планів земельно-господарського устрою районів та міст обласного підпорядкування | 2006 рік | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації |
| 11 | Інформаційно-аналітична система "Житло, житлово-комунальне господарство, благоустрій та комунальні послуги" | Реєстр підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства; Автоматизована система розрахунків за житлово-комунальні послуги | 2005-2006 роки | Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації спільно з райдержадміністраціями, виконкомами міських рад |
| 12 | Інформаційно-аналітична система "Торговельне та побутове обслуговування" | Реєстр підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування; Облік обсягів та аналіз реалізації побутових послуг населенню | 2006 рік | Управління торгівлі та побутового обслуговування населення облдержадміністрації |
|  |  | Захист прав споживачів | 2006 рік | Донецьке обласне управління у справах захисту прав споживачів |
| 13 | Інформаційно-аналітична система "Територія, адміністративно-територіальний поділ, землеустрій, землекористування” | Створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру – підсистема “Черговий кадастровий план” та головна кадастрова база | 2007 рік | Головне обласне управління земельних ресурсів |
| 14 | Інформаційно-аналітична система "Охорона навколишнього природного середовища" | Ведення інформаційного моніторингу про стан навколишнього природного середовища (ГІС) | 2007 рік | Державне управління екології та природних ресурсів в Донецькій області |
| 15 | Інформаційно-аналітична система "Охорона навколишнього природного середовища" | Облік і аналіз використання коштів, що надходять за забруднення природного середовища та за використання природних ресурсів Облік ресурсів рослинного і тваринного світу (ГІС) | 2007 рік | Державне управління екології та природних ресурсів в Донецькій області |
|  |  | Облік екологічно небезпечних підприємств та оцінка ризику виникнення надзвичайних ситуацій, паспорт ризику області (ГІС) | 2007 рік | Державне управління екології та природних ресурсів в Донецькій області спільно з головним управлінням з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації |
| 16 | Інформаційно-аналітична система “Наука, культура, освіта, фізкультура і спорт, молодіжна політика” | Облік установ науки, культури, освіти, фізкультури і спорту, молодіжного дозвілля, туризму, аналіз їх діяльності; Облік та аналіз діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, молодіжних і дитячих організацій, фондів, асоціацій, інших громадських організацій | 2006 рік | Головне управління освіти і науки, управління у справах сім’ї та молоді, відділ з питань туризму, управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації |
|  |  | Прогнозування розвитку установ фізкультури і спорту та молодіжного дозвілля; | 2006 рік | Управління у справах сім’ї та молоді, управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації |
|  |  | Облік об’єктів національної культурної та історичної спадщини (геоінформаційна система) | 2006 рік | Управління у справах сім’ї та молоді, відділ з питань туризму облдержадміністрації |
| 17 | Інформаційно-аналітична система “Охорона здоров’я” | Облік установ охорони здоров’я та контроль за їх діяльністю Попит та ціни на платні медичні послуги | 2006 рік | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |
|  |  | Фінансування бюджетних медичних установ | 2006 рік | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |
|  |  | Протиепідемічні заходи та вакцинація; боротьба із СНІДом; боротьба із наркоманією, алкоголізмом, токсикоманією, палінням; психоневрологічна допомога | 2006 рік | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |
|  |  | Спеціальні види обліку МОЗ (психічні та венерологічні захворювання, наркомани, хворі на СНІД та ВІЧ-інфіковані, туберкульозні хворі тощо) | 2006 рік | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 18 | Інформаційно-аналітична система “Соціальний захист населення, пенсії, пільги, субсидії” | Облік установ соціального захисту населення; Облік громадян, що потребують соціального захисту; Надання пільг, субсидій, державної соціальної допомоги | 2005-2006 роки | Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації спільно з райдержадміністраціями та виконкомами міських рад |
|  |  | Персоніфікований облік населення на основі ідентифікаційних номерів | 2005-2006 роки | Головне управління Пенсійного Фонду України в Донецькій області |
|  | Інформаційно-аналітична система “Праця, охорона праці, трудові ресурси та заробітна платня” | Облік спеціалістів з охорони праці підприємств, організацій на рівні міст і районів; Облік чисельності керівників та спеціалістів, які пройшли навчання з питань охорони праці в учбових центрах міст і районів; Облік нещасних випадків на рівні області, міст та районів області | 2006-2007 роки | Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації спільно з райдержадміністраціями та виконкомами міських рад |
| 19 | Інформаційно-аналітична система “Населення, громадський стан, права та свободи громадян” | Облік обласних та місцевих осередків політичних партій, профспілок, суспільно-політичних громадських організацій та об’єднань, аналіз діяльності та взаємодія з ними | 2006-2007 роки | Обласне управління юстиції, управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації спільно з райдержадміністраціями, виконкомами міських рад |
|  |  | Облік та взаємодія з друкованими та електронними засобами масової інформації | 2006 рік | Управління у справах преси та інформації, управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації спільно з райдержадміністраціями, виконкомами міських рад |
| 20 | Інформаційно-аналітична система “Міжнародні та зовнішньоекономічні зв’язки” | Комерційні пропозиції від Торгово-економічних місій та консульських установ України за кордоном, комерційних служб іноземних держав в Україні | 2006-2007 роки | Управління зовнішніх економічних зв’язків облдержадміністрації |
|  |  | Міжнародні тендери та виставки; Індикативні та довідкові ціни на товари, які експортуються з України, або імпортуються в Україну | 2006-2007 роки | Управління зовнішніх економічних зв’язків облдержадміністрації |
|  |  | Реєстр суб’єктів підприємницької діяльності області та іноземних фірм, відносно яких застосовані спеціальні санкції за Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність” | 2006-2007 роки | Управління зовнішніх економічних зв’язків облдержадміністрації |
| 21 | Інформаційно-аналітична система “Оборонна та мобілізаційна робота” | Шефство над військовими частинами ЗС та кораблями ВМС України | 2007 рік | Управління з питань оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації |
| 22 | Інформаційно-аналітична система “Надзвичайні ситуації, цивільна оборона, захист населення від наслідків аварії на ЧАЕС” | Проведення робіт по впровадженню другої черги регіональної інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій | 2006 рік | Управління з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації |
|  |  | Розробка програмних засобів щодо створення паспорту ризику області та реєстру потенційно-небезпечних об’єктів регіону з метою планування заходів щодо попередження та ліквідації наслідків техногенних та природних надзвичайних ситуацій | 2006 рік | Управління з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації |
|  |  | Розробка геоінформаційної системи “Техногенне навантаження на екосистему Донецької області”: 1.створення топографічної карти області; 2.нанесення інформаційних шарів для забезпечення прийняття рішень з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій та в умовах кризових надзвичайних ситуацій | 2006 рік | Управління з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації |
|  |  | Впровадження інформаційної системи з обліку населення, постраждалого у результаті аварії на ЧАЕС, облік переселенців, розрахунок пільг та компенсацій на оздоровлення | 2006 рік | Управління з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації |
|  |  | Створення обласної системи інформаційного забезпечення щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій через засоби масової інформації | 2006 рік | Управління з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації |
| 23 | Інформаційно-аналітична система “Право, правопорушення та правопорядок” | Спеціальні системи МВС (забезпечення поточного інформування керівництва облдержадміністрації про обстановку в регіоні) | 2006 рік | Управління МВС України в Донецькій області |

* Інформаційно-аналітичні системи є складовими системи електронного документообігу. Строки виконання залежать від строків впровадження документообігу в органах влади.

Завдання Програми інформатизації на 2005 бюджетний рік

| Завдання | Основні етапи | Строки виконання | Обсяг фінансування, тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Облдержадміністрація |
| Впровадження новітніх інформаційних телекомунікаційних технологій в усіх сферах суспільного життя |
| Створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування | Інформаційно-аналітична система "Адміністративне управління" | II-IV квартал 2005 року | 45,000 | Система комплексних показників для підведення підсумків роботи щодо виконання програми соціально-економічного розвитку регіону |
|  | Інформаційно-аналітична система "Законодавство, підзаконні акти" |  |  |  |
| Впровадження єдиної системи документообігу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області | Впровадження системи електронного документообігу в апараті облдержадміністрації, райдержадміністраціях | II-III квартал 2005 року | 622,905 | Система електронного документообігу та діловодства, оперативного зберігання, систематизації і класифікації, формування справ, складання описів та передачі в архів документів |
| Впровадження електронно-цифрового підпису в регіоні | Створення інфраструктури системи електронного цифрового підпису | II-III квартал 2005 року | 50,000 | Можливість підписувати документи електронним способом |
|  | І етап впровадження електронно-цифрового підпису в регіоні | IV квартал 2005 року |  |  |
| Впровадження локальної роботи з документами | Впровадження технологій сканування, пошуку інформації, перекладу, корекції помилок, тощо | II-IV квартал 2005 року | 32,630 | Нові інформаційні технології локальної роботи з документами |
| Ліцензійне програмне забезпечення | Впровадження ліцензійного програмного забезпечення в облдержадміністрації | II-IV квартал 2005 року | 178,600 | Перехід до ліцензійного програмного забезпечення |
| Комп’ютерна техніка та запчастини | Закупівля нової комп’ютерної техніки та запчастин, необхідних для поточного ремонту | III квартал 2005 року | 492,095 | Забезпечення комп’ютерною технікою апарату облдержадміністрації, управлінь та райдержадміністрацій |
| Всього по розділу |  |  | 1 421,230 |  |

| Розвиток системи телекомунікацій та національної складової мережі Інтернет |
| --- |
| Створення Веб-порталу органів виконавчої влади Донецької області | Розробка Веб-порталу, наповнення його електронними інформаційними ресурсами, базами даних, та іншою інформацією, публікація порталу в мережі Інтернет | II-III квартал 2005 року | 75,00 | Інформаційно-довідкове обслуговування населення, підняття на новий рівень стосунків між населенням та державними органами влади, забезпечення ефективної взаємодії органів виконавчої влади між собою |
|  | Інтеграція Веб-порталу Донецької області в єдиний Веб-портал органів виконавчої влади | III квартал 2005 року |  |  |
| Створення та розвиток Веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Створення Веб-сайтів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх інтеграція до сайту облдержадміністрації | II квартал 2005- IV квартал 2006 років | 50,00 | Інформування про діяльність облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування |
|  | Впровадження на Веб-сайтах каталогу інформаційних послуг | II-IV квартал 2005 року |  |  |
|  | Впровадження додаткових функцій сайту облдержадміністрації | II-III квартал 2005 року |  |  |
|  | Розподілене управління сайтом облдержадміністрації | II-IV квартал 2005 року |  |  |
| Створення Інтернет-приймалень та встановлення інфоматів в органах виконавчої влади | Встановлення та експлуатація інфоматів в Донецькій облдержадміністрації | II квартал 2005 року | 49,070 | Спрощення довідково-інформаційного обслуговування громадян, розширення кола питань, що розглядаються об’єктами управління, забезпечення ефективного зворотного зв’язку між громадянами та об’єктами управління |
|  | Встановлення інфоматів у підпорядкованих органах влади та їх інтеграція з інфоматами, що встановленні в облдержадміністрації | III квартал 2005- III квартал 2006 років |  |  |
| Створення системи запобігання кіберзлочинам, захист інформації | Впровадження новітніх апаратних засобів для захисту комп’ютерної мережі та інформації | II квартал 2005 року | 15,00 | Надійний захист від зовнішнього втручання в комп’ютерну мережу та захист інформації |
|  | Застосування програмного забезпечення щодо захисту інформації | II квартал - IV квартал 2005 року | 55,00 |  |
| Всього по розділу |  |  | 244,070 |  |
| Облдержадміністрація |  |  | 1 665,300 |  |

| Облрада |
| --- |
| Ліцензійне програмне забезпечення | Впровадження ліцензійного програмного забезпечення в обласній раді | II-IV квартал 2005 року | 262.200 | Перехід до ліцензійного програмного забезпечення |
| Комп’ютерна техніка та запчастини | Закупівля нової комп’ютерної техніки та запчастин, необхідних для поточного ремонту | II квартал 2005 року | 472.500 | Забезпечення комп’ютерною технікою обласної ради, районних рад |
| Облрада |  |  | 734,700 |  |
| Всього на виконання завдань програми на 2005 рік | 2 400,000 |  |

- Паспорт
регіональної програми та проекту інформатизації

| Регіон | Донецька область |
| --- | --- |
| Дата затвердження програми |  |
| Дата узгодження з Генеральним державним замовником | 25.05.2005 р. |
| Керівник програми | Дергунов С.Г. |
| Науковий керівник програми | Башков. Є.О. |
| Кількість завдань (робіт) у поточному році | 13 |
| Кількість завдань (робіт) на наступний рік | 15 |
| Кількість завдань (робіт) на три наступні роки | 19 |
| Обсяги фінансування у поточному році (облдержадміністрація), тис.грн., у тому числі бюджетні/позабюджетні | 1 665,3 тис. грн. 1 665,3 тис. грн. |
| Обсяги фінансування у поточному році (облрада), тис.грн., у тому числі бюджетні/позабюджетні | 734,7 тис. грн. 734,7 тис. грн. |
| Обсяги фінансування у поточному році (всього), тис.грн., у тому числі бюджетні/позабюджетні | 2400,0 тис. грн. 2400,0 тис. грн. |
| Обсяги фінансування на наступний рік тис.грн., у тому числі бюджетні/позабюджетні | Визначення суми коштів при формуванні обласного бюджету на 2006 рік |
| Обсяги фінансування на три наступні роки тис.грн., у тому числі бюджетні/позабюджетні | Визначення суми коштів при формуванні обласного бюджету на 2007 рік |

# Text boxes

СХВАЛЕНО:

Керівник регіональної програми інформатизації,

Перший заступник голови Донецької облдержадміністрації

______________ С.Г. Дергунов

_____________________2005 р.

ПОГОДЖЕНО:

Від Генерального державного замовника Національної програми інформатизацїї

______________

___________________2005 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням Донецької обласної ради

Від_____________№_________

Голова Донецької обласної ради

_________________Б.В. Колесніков

______________________2005 р.